# 减肥搭子 APP 上线前整体走查与修复计划

## 一、目标与范围

### 1.1 目标

在部署生产环境前，对「减肥搭子」项目进行全量走查，识别并修复 P0/P1 级缺陷，整理 P2 级缺陷清单，确保核心链路可用、前后端配置连通、CMS 后台可正常运营。

### 1.2 走查范围

| 层级 | 覆盖内容 |

|------|----------|

| 前端（frontend） | 四大 Tab、所有分包页面、弹窗、交互、API 对接、构建产物 |

| 后端（backend） | 所有业务控制器/服务/路由、数据库模型、AI Agent 链路、中间件、定时任务 |

| CMS 后台（admin） | 所有菜单页面、权限、与后端接口对接 |

| 前后端联调 | 登录/注册、聊天沉淀、记录、宠物、货币/商城/背包、任务/成就、博物馆、CMS 配置实时生效 |

| 前后台配置连通 | CMS 修改配置后，C 端功能正确响应 |

### 1.3 不走查/不修复原则

- 不猜测需求：对需求不明确或业务逻辑不清的问题，只记录并标记「需产品确认」，不擅自修改。

- 不引入新功能：本次只做缺陷修复和配置补齐，不做新增需求。

- 不重构无关代码：除非阻塞修复，否则不改动未涉及模块。

---

## 二、缺陷分级标准

| 级别 | 定义 | 处理策略 |

|------|------|----------|

| P0 | 阻断核心功能，用户无法完成主流程（如注册失败、聊天无法回复、无法记录、服务崩溃） | 必须修复 |

| P1 | 功能缺陷，严重影响体验或导致数据错误（如沉淀丢失、货币计算错误、权限失效） | 必须修复 |

| P2 | UI/交互问题，不影响主流程但体验差（如样式错位、提示不清晰、加载状态缺失） | 记录清单，本轮视工时修复 |

| P3 | 建议优化项 | 记录但不承诺修复 |

---

## 三、走查策略

### 3.1 静态走查（第一轮，不依赖服务启动）

1. **代码完整性检查**

- 确认三端 `git status` 无未提交或未说明的临时修改。

- 检索 TODO/FIXME/死代码/临时调试代码。

- 检查环境变量与配置是否完整（`.env.example` 与生产 `.env` 差异）。

2. **构建验证**

- `frontend`: `build:mp-weixin:prod`、`build:h5:prod`。

- `admin`: `build:prod`。

- `backend`: 启动不报错，数据库初始化/迁移正常。

3. **单元测试**

- 运行 backend `npm test`。

- 运行 frontend `npm test`。

4. **代码扫描**

- 小程序主包/分包体积、未使用文件、资源引用。

- 后端潜在未捕获异常、SQL 注入风险、硬编码密钥。

### 3.2 接口冒烟测试（启动后端后）

1. 使用 `backend/scripts/smoke-test.js` 或手动 curl，覆盖关键接口：

- `/api/health`

- `/api/auth/login`、`/api/auth/register`

- `/api/users/me`、`/api/users/profile`

- `/api/chat/send`（需 mock AI 或真实 Key）

- `/api/records/today`、`/api/records/diet`、`/api/records/exercise`

- `/api/pet`、`/api/pet/feed`、`/api/pet/exercise`、`/api/pet/explore`

- `/api/shop/items`、`/api/inventory`、`/api/tasks`、`/api/achievements`

- `/api/museum/overview`、`/api/museum/items`

2. 验证统一返回结构、错误码、鉴权失效行为。

### 3.3 功能链路验证（前后端联调）

按用户旅程逐个验证：

1. **新用户旅程**：启动 → 注册/登录 → 资料填写 → 选择搭子模式 → 首页聊天。

2. **聊天沉淀旅程**：发送饮食/运动/体重消息 → AI 回复 → 沉淀生成 → 确认/修改/忽略 → 同步记录中心/博物馆。

3. **记录中心旅程**：手动添加饮食/运动/体重/饮水/轻断食 → 今日数据汇总 → 生成 AI 分析 → 存入博物馆。

4. **宠物流程**：查看宠物状态 → 喂食/运动/外出 → 事件掉落 → 背包/商城交互。

5. **任务成就流程**：签到 → 日常任务 → 成就解锁 → 奖励发放。

6. **博物馆流程**：时间轴/食谱/金句/感悟/照片/里程碑的查看与编辑。

7. **CMS 配置联动**：宠物配置、货币配置、商城配置、任务配置、成就配置、博物馆入口配置、弹窗/公告配置的修改在 C 端实时生效。

### 3.4 CMS 后台验证

1. 使用 super 账号登录 CMS。

2. 检查所有菜单可访问、无 403。

3. 验证 CRUD 操作：宠物配置、商品、事件、任务、成就、食品/运动库、弹窗、公告、用户管理。

4. 验证权限：非 super 角色按权限菜单/按钮隐藏或接口返回 403。

### 3.5 静态走查重点（基于初步探索）

1. **未提交修改**：`backend/src/controllers/chatController.js` 中沉淀等待超时 20s→8s，需确认是否保留并提交。

2. **占位资源**：`frontend/src/pages/pet/index.vue:1098` 分享二维码使用 `/static/image/icon/qr_placeholder.png`，需确认是否已替换为正式二维码。

3. **测试覆盖**：后端单测仅覆盖 auth/currency/validation，未覆盖聊天/AI/记录/商城/宠物等核心业务；前端单测仅 setup.test.js。走查时不能依赖单测发现业务缺陷。

4. **死代码/临时代码**：检索 `App.vue` 中 `hideTabBar` 被注释的原因、`frontend/src/pages/login/index.vue:584` 非小程序分支兜底逻辑。

5. **主包体积**：小程序分包和静态资源引用需反复验证，避免再次出现主包未使用文件告警。

---

## 四、执行步骤（分两轮）

### 第一轮：全量扫描 + 快速修复（预计 2-3 轮对话）

1. **环境与基线确认**

- 确认 `.env` 与 `.env.example` 差异。

- 处理当前未提交修改（`backend/src/controllers/chatController.js` 超时 20s→8s 的变更，需确认是否保留）。

- 清理临时文件/死代码。

2. **静态检查与构建**

- 三端分别运行 lint/构建/单测。

- 记录构建失败、测试失败、主包体积告警。

3. **关键接口冒烟**

- 启动后端（test 环境），跑 `smoke-test` 或手写 curl。

- 记录 500/404/403/返回结构异常。

4. **代码级问题识别**

- 检索 recent bugs / 高频报错路径。

- 检查 AI Agent 超时、重试、兜底逻辑。

- 检查货币/交易并发、库存扣减逻辑。

5. **第一轮修复**

- 修复本轮识别出的 P0/P1。

- 对需求不明确的 P1 只记录，不修复。

### 第二轮：功能链路深度验证（预计 3-5 轮对话）

1. **启动完整本地环境**

- 后端 `npm run dev`（或 test 环境）。

- 前端 H5 `npm run dev:h5`（用于自动化/浏览器验证）。

- 小程序 `build:mp-weixin:prod`（用于代码包扫描）。

- CMS `npm run dev`。

2. **按模块执行验证清单**

- 使用 `docs/测试用例集.md` 和 `docs/多场景测试用例集.md` 作为检查基线。

- 逐个模块验证并记录问题。

3. **缺陷修复（第二轮）**

- 修复第二轮发现的 P0/P1。

- 对已修复的问题进行回归验证。

4. **最终验证**

- 重新跑全量构建 + 单测 + 冒烟测试。

- 确认 git status 干净。

5. **部署生产（仅在前两步验证通过后）**

- 按 `docs/DEPLOY.md` 与现有脚本 `scripts/deploy-backend.sh`、`scripts/deploy-admin.sh` 执行。

- 后端 rsync + PM2 reload，前端构建产物上传 Nginx，CMS 构建产物上传。

---

## 五、输出物

1. **缺陷清单表**（Markdown）

- 包含：ID、模块、级别、问题描述、复现路径、根因（初步）、修复状态、验证结果。

2. **需产品确认的问题清单**

- 需求不明确/逻辑不清的 P1/P2，等待用户回复。

3. **P2 缺陷清单**

- 本轮未修复但已整理，供后续排期。

4. **上线检查报告**

- 构建结果、测试通过率、关键接口状态、部署命令记录。

---

## 六、需要用户预先确认的问题

为了让走查更聚焦、减少猜测，请确认以下问题：

1. **走查环境**：使用本地开发环境（localhost:3000 + H5）即可，还是需要连接测试服务器？

2. **AI 服务**：本地走查是否使用真实 LLM API Key？若 Key 不可用，聊天/AI 相关链路只能做代码级和兜底逻辑检查。

3. **小程序验证**：是否需要真机/模拟器验证，还是只验证 `build:mp-weixin:prod` 构建产物和代码包体积？

4. **未提交修改**：`backend/src/controllers/chatController.js` 中沉淀等待超时从 20s 改为 8s 的变更，是临时调试还是需保留？

5. **生产部署**：是否确认在本地验证通过后直接部署到生产服务器，还是先部署到测试环境再验证一轮？

6. **数据库**：生产数据库是否已初始化？是否需要备份当前生产数据？

7. **CMS 账号**：本地/生产 CMS 的 super 账号密码是否可正常登录？

---

## 七、风险与注意事项

1. **AI 链路不稳定**：沉淀 Agent 和 helper Agent 依赖外部 LLM，可能出现超时、返回格式异常，需要重点检查兜底逻辑。

2. **货币/交易并发**：商城购买、任务奖励、成就奖励涉及货币增减，需检查是否有并发或重复发放风险。

3. **分包与主包体积**：小程序分包配置和静态资源引用需反复验证，避免再次出现主包未使用文件告警。

4. **定时任务与模板消息**：服务启动时会立即执行部分初始化/定时任务，注意不要在生产高峰时段频繁重启。

5. **数据安全**：生产部署前确认 JWT_SECRET、数据库路径、API Key 已替换为生产值，避免使用默认值或测试数据库。